Avis d’appel d’offres

RÉFÉRENCE N° DAO/MCML/CIT/BKO/2024/0006

## Objectifs : TRAVAUX DE REALISATION DE 10 INFRASTRUCTURES :

## -	Réalisation d’une (01) adduction d’eau sommaire (AES) à Benena dans le cercle de Tominian, region de San;

## -	Réalisation de deux (02) systèmes hydrauliques villageois (SHVA) à Hanekuy et Dobwo dans le cercle de Tominian, region de San;

## -	La transformation d’une PMH en système de pompage solaire (AES) à Waramata dans le cercle de Tominian, region de San;

## -	L’aménagement de quatre (04) périmètres maraichers à Kio, Souneni, Diarani et Batienso dans le cercle de Tominian, region de San ;

## -	La rehabilitation d’un étang piscicole à Koula dans le cercle de Tominian, region de San;

## -	La construction d’un magasin de stockage à Tominian dans les communes de Tominian, Benena et Koula dans le cercle de Tominian, region de San

Nom du projet :  Résilience Climatique et Stabilité (ReCliS) à la frontière du Mali et du Burkina Faso.

Localisation du projet : le projet est localisé au Mali dans la région de San et au Burkina Faso dans le Boucle du Mouhoun/Kossi.

Au Mali, le projet intervient dans trois (3) communes du cercle de Tominian qui sont :

Koula (villages de Batienso, Koula, Waramata),

Benena (villages de Benena, Dobwo, Kio, Souneni);

Tominian (villages de Hanekuy, Diarani, Tominian).

Résumé du projet : Le programme ReCliS a été conçu pour prévenir, ou du moins ralentir, la tendance actuelle à l'expansion vers le sud du conflit le long de la frontière poreuse entre le Mali et le Burkina Faso, en soutenant à la fois la stabilisation immédiate et les actions de renforcement de la résilience pendant une période de 24 mois.

L'objectif du programme ReCliS est de "promouvoir la stabilisation et la résilience économique, politique et sociale des communautés frontalières fragiles du Mali et du Burkina Faso, de favoriser la résolution des conflits et de prévenir l'extrémisme violent".

Services dont la réalisation est demandée :

Ces travaux sont repartis en trois lots dont l’aperçu général est à retrouver dans le tableau ci-dessus :

Tableau I: Consistance des travaux

| LOT | COMMUNE | SITE/ LOCALITE | TRAVAUX A REALISER |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | Benena | Benena | Réalisation d’un forage équipe en système de pompage solaire : adduction d’eau sommaire (AES) |
|  |  | Dobwo | Réalisation d’un forage équipe en système de pompage solaire : système hydraulique villageois amélioré (SHVA) |
|  | Tominian | Hanekuy | Réalisation d’un forage équipé en système de pompage solaire : système hydraulique villageois amélioré (SHVA) |
| Lot 1 | Koula | Waramata | Transformation d’une PMH en système de pompage solaire : adduction d’eau sommaire (AES) |
| Lot 2 | Benena | Kio | Aménagement d’un périmètre maraicher d’un hectare (01ha) |
|  | Benena | Souneni | Aménagement d’un périmètre maraicher de 0,3593 hectare |
| Lot2 | Tominian | Diarani | Aménagement d’un périmètre maraicher de 1,056 hectare |
|  | Koula | Batienso | Aménagement d’un périmètre maraicher de 0,9775 hectare |
| Lot 3 | Koula | Koula | Rehabilitation d’un étang piscicole |
|  | Tominian | Tominian | Construction d’un magasin de stockage de céréales |

NB : Le soumissionnaire a la possibilité de soumissionner à tout ou une partie de lots mais il ne peut être adjudicataire de plus de deux lots.

Le contrat complet doit être achevé comme prévu au paragraphe 1 de la section 2 c’est-à-dire avant le 21 décembre 2024.

INFORMATIONS GENERALES PERTINENTES

## Partenaire d’exécution et parties prenantes

ONGs Responsable du Programme :Mercy Corps //Mali Mercy Corps /Burkina Faso

ONGs partenaires : GRAT/Mali; Wu Pakuwe/Burkina Faso

Partenaire Etatique : Les Directions régionales de l’hydraulique de San (DRH), de l’assainissement et du contrôle des pollutions et de nuisances (DRACPN) de San et le service local du génie rural de Tominian.

Procédure de l’appel d’offres

Les documents à soumettre sont définis dans le paragraphe 13 de la section 1 - Instructions aux soumissionnaires.

### Date limite et lieu de soumission des offres

La date limite et le lieu pour la soumission du dossier complet : Le dossier complet peut être soumis physiquement aux adresses ci-dessous :

Bureau Mercy Corps Bamako : Badalabougou, Rue 22, Porte 49, BPE 2685 (Bamako)

Bureau Mercy Corps Ségou : Quartier Médine, Prêt de la Caisse Nyèsigiso

Date limite pour soumettre votre proposition à Mercy Corps : 29 aout 2024 à 12h00 heure locale.

### Exigences minimales pour les soumissionnaires

|  | Lot 1 | Lot 2 | Lot 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de marché | 3 | 3 | 3 |
| Nature de l’experience | réalisation/ transformation de forage équipé de pompage solaire | réalisation ou d’aménagement de périmètre maraîchers par pompage solaire, ou en travaux de pompage d’eau par système de pompage solaire | travaux de réalisation ou réhabilitation d’étangs piscicole et la construction de bâtiment |
| Montant minimum | 58 000 000 | 69 000 000 | 24 000 000 |

Capacités financières :

|  | Lot 1 | Lot 2 | Lot 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Chiffre d’affaires | 110 000 000 FCFA | 130 000 000 FCFA | 45 000 000 FCFA |
| Ligne de credit | 22 000 000 FCFA | 26 000 000 FCFA | 9 000 000 FCFA |

Ressources humaines :

Lot1 ou lot 2:

| No. | Position/spécialité | Formation académique pertinente | Expérience minimale pertinente |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Un (01) Directeur des travaux, représentant de l’entreprise | Ingénieur hydraulicien (Bac+5) en Génie Civil ou Génie rural | 03 expériences en tant que directeur des travaux d’AEP ou d’AES. |
| Experts qualifiés dans les spécialités ci-après |  |  |  |
| 2 | Un (01) Conducteur de travaux | Technicien supérieur hydraulicien, Génie civil ou Génie Rural Bac+2) | 3 expériences en tant que conducteur de travaux AEP ou d’AES |
| 3 | Un (01) électromécanicien | Technicien (DEF+4 ou Bac+2) en électromécanicien | 03 expériences dans les travaux de pose d’équipements de pompages et des générateurs thermiques |
| 4 | (02) Chefs de chantiers dont un chef chantier dédié aux forages | Technicien (DEF+4) en Génie Civil ou génie rural et un hydrogéologue | 3 expériences dans les travaux de pose des conduites fonte et PVC de diamètre supérieur à 150mm, pose de réservoirs métalliques, en qualité de chef de chantier et hydrogéologue superviseur de réalisation des forages. |

Lot 3:

| No. | Position/spécialité | Formation académique pertinente | Expérience minimale pertinente |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Un (01) Directeur des travaux, représentant de l’entreprise | Ingénieur en Génie Civil ou Génie rural | Avoir au moins 02 expériences en tant que directeur des travaux de construction ou de réhabilitation. |
| Experts qualifiés dans les spécialités ci-après |  |  |  |
| 2 | Un (01) Conducteur de travaux | Technicien supérieur Génie civil ou Génie Rural (Bac+2) | Avoir au moins 03 expériences en tant que conducteur de travaux de construction et réhabilitation de bâtiment |
| 3 | (02) Chefs de chantiers | Génie Civil ou génie rural (DEF+4) | Avoir au moins 03 expériences dans les travaux de de construction de bâtiment (couverture en charpente métallique ou en fermes de préférence). |

Inventaire de l’équipement :

Matériels minimums suivant pour les lots 1,2 :

| N° | Type et caractéristiques du matériel | Nombre | Propriété ou leasting |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Compresseur |  | Pression maximale : 21 bars/ Débit d’air : 25 m3/mn/ Camion porteur 4 x 4 |
| 2 | Pompe à boue | 1 a 2 | Pression (maximum) : 20 à 25 bars/ Débit effectif : 90 à 100 m3/h/ Véhicule porteur : camion remorque |
| 3 | Equipement pour le développement | 1 | Compresseur HP (21 bars) /Double colonne de tubes/ Instruments de mesure (sondes, compteur, chronomètres…) |
| 4 | Equipement pour essai de pompe | 1 | Groupe électrogène (50 KVA environ) /Pompes immergées (pour débits de 10 à 30 m3/h et HMT de 100 m)/Instruments de mesure (sonde, chronomètre, calculette…)/Ligne de refoulement à 100 m du point de pompage |
| 5 | Véhicules d’accompagnement | 1 | 1 camion de transport des matériaux /1 camion-citerne à eau (10 à 15 m3)/31 camion-citerne à gas-oil/1 véhicule 4 x 4 de liaison |

Matériels minimums suivant du lot 3 :

| N° | Type et caractéristiques du matériel | Nombre minimum requis | Propriété ou leasting |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Camion Benne 07-10 m3 | 1 |  |
| 2 | Cuves à eau 1000 litres | 2 |  |
| 3 | Bétonnière 350 litres | 1 |  |
| 4 | Vibreur | 1 |  |
| 5 | Véhicule de chantier | 1 |  |
| 6 | Poste autonome de soudure | 1 |  |
| 7 | Compacteur mécanique | 1 |  |
| 8 | Groupe Electrogène | 1 |  |

### Évaluation des offres

Tout soumissionnaire doit fournir les informations prévues dans les sections 1 et 3 des documents de l’appel d’offres. L’évaluation des offres est effectuée en deux étapes :

Évaluation technique : Les informations requises sont évaluées selon une approche « succès » ou « échec » conformément aux critères indiqués à la section 1. Seul un soumissionnaire obtenant un « succès » à chacun des critères requis sera soumis à l’évaluation financière.

Évaluation financière : Le meilleur soumissionnaire est celui dont l’offre financière est la plus basse et est conforme à l’ensemble des exigences.

La procédure d’évaluation des offres est prévue au paragraphe 28 de la section 1 - Instructions aux soumissionnaires

Le dossier d’appel d’offres peut être retiré physiquement du lundi (de 08H à 17H30) au vendredi (de 08h à 12H00) aux adresses ci-dessous :

Mercy Corps Bamako, quartier Badalabougou, Rue 22, porte 49, Tel : 44 90 44 33

Mercy Corps Ségou, Quartier Médine, Prêt de la Caisse Nyèsigiso